MAESTRÍA EN INGENIERÍA DE SOFTWARE

Desarrollo de Aplicaciones Empresariales

INFORME FINAL

Taller: Vibe Coding y Spec-Driven Development

Cotizador de Reparación de Calzados

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Grupo No. | 7 |
| Integrantes | Mauro Cadme Miguel Lara Klever Guamushig Cristian Espinoza |
| Docente | Mgtr. Christian Merchán Millán |
| Asignatura | Desarrollo de Aplicaciones Empresariales |
| Fecha de entrega | 22/08/2026 |
| Repositorio Git | https://github.com/mecadme/cotizadorCalzado |

# 1. Introducción y objetivos

## 1.1 Propósito del trabajo

El presente trabajo documenta la ejecución del taller práctico que valida dos paradigmas de desarrollo asistido por IA: Vibe Coding y Spec-Driven Development. El objetivo del taller no es entregar un producto para pase a producción, sino experimentar la diferencia real de velocidad, control, trazabilidad y riesgo entre ambos enfoques, aplicándolos sobre un mismo caso de negocio y midiendo lo que cada uno cuesta y lo que cada uno protege.

El caso de negocio es un cotizador en línea para un taller artesanal de reparación de calzado: el cliente selecciona un tipo de calzado y una o más reparaciones, indica si el servicio es urgente, y el sistema devuelve el costo total estimado y el tiempo de entrega.

## 1.2 Objetivos

Objetivo general. Construir y desplegar un sistema completo aplicando los dos paradigmas en las partes del problema donde cada uno corresponde, y comparar la experiencia resultante en ambos enfoques.

Objetivos específicos:

Desplegar un ambiente local de desarrollo y pruebas con Docker, MySQL y Nginx mediante vibe coding con Kiro, documentando el proceso y sus riesgos.

Redactar una especificación funcional y técnica completa del cotizador, con convenciones de nomenclatura, patrones de diseño y arquitectura hexagonal explícitos mediante SDD (Spec-Driven Development).

Generar el backend y el frontend a partir de esa especificación usando el flujo nativo de SDD de Kiro, con aprobación manual entre cada fase.

Integrar ambos proyectos dentro del ambiente Docker mediante vibe coding y validar el flujo completo de negocio con pruebas funcionales y unitarias.

Comparar los resultados de ambos enfoques de desarrollo asistido por IA así como el tiempo invertido, calidad percibida, trazabilidad y confianza en el resultado.

## 1.3 Alcance

El alcance funcional fue determinado por el documento del talle: sin autenticación, sin pasarela de pago y sin persistencia obligatoria de datos (un repositorio en memoria es suficiente). El enfoque de aprendizaje está en la disciplina de especificación y en la arquitectura, no en la cobertura funcional del sistema.

El sistema expone exactamente tres endpoints y una pantalla única. Las reglas de negocio implementadas son las cinco definidas por el taller (RN-01 a RN-05) y las reglas de interacción de interfaz son las cuatro definidas (UI-01 a UI-04).

# 2. Sección 1: Vibe Coding: ambiente de desarrollo y pruebas

## 2.1 Objetivo

Desplegar, mediante vibe coding con la herramienta Kiro y sin ninguna especificación previa, un ambiente local compuesto por un contenedor MySQL y un contenedor Nginx orquestados con Docker Compose. El énfasis está en la velocidad de iteración con la herramienta de IA: se recibe el resultado a partir de un prompt en lenguaje natural y se corrige con iteraciones sobre los resultados.

## 2.2 Arquitectura del ambiente

| Servicio | Imagen | Puerto host | Propósito |
| --- | --- | --- | --- |
| mysql | mysql:8.0 | 3306 | Base de datos relacional para desarrollo y pruebas, con healthcheck y volumen persistente. |
| nginx | nginx:alpine | ${NGINX_PORT} → 80 | Servidor web para la página estática de bienvenida; preparado desde el inicio para actuar como proxy inverso. |

Elementos transversales efectivamente implementados:

Red dedicada: tallerdae-net con driver bridge, aislando el ambiente del resto de Docker.

Volumen nombrado: mysql_data para que los datos de MySQL sobrevivan a reinicios y recreaciones del contenedor.

Credenciales externalizadas: las cuatro variables de MySQL y el puerto de Nginx se especifican en el archivo .env, no quemado en el compose de docker.

Healthcheck en MySQL: mysqladmin ping cada 10 s con 5 reintentos; los servicios dependientes esperan a service_healthy.

Volumen de logs: ./nginx/logs montado en el contenedor para poder revisar access.log y error.log desde el host.

Volumen de inicialización: ./mysql/init montado en /docker-entrypoint-initdb.d para scripts SQL de arranque.

## 2.3 Bitácora del proceso conversacional

Prompt inicial Necesito un ambiente local de desarrollo y pruebas con Docker Compose. Quiero un contenedor de MySQL 8 con una base de datos llamada "tallerdae", usuario y contraseña de desarrollo, y persistencia de datos con un volumen. También quiero un contenedor de Nginx que sirva una página estática simple de bienvenida en el puerto 8080, y que en el futuro pueda actuar como proxy hacia un backend. Todo debe poder levantarse con un solo comando y debe incluir un archivo .env para las credenciales. Iteracion 2 Revisa si existe un healthcheck a MySQL para que Nginx no arranque hasta que la base de datos esté lista. Iteracion 3 Agrega un volumen para los logs de Nginx que pueda revisar desde mi máquina.

| # | Qué se pidió a Kiro | Qué produjo / ajustó | Evidencia en el repositorio |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Intención inicial: ambiente Docker Compose con MySQL 8 (base tallerdae, usuario y contraseña de desarrollo, persistencia por volumen) y Nginx sirviendo una página estática de bienvenida, todo con un solo comando y con .env para credenciales. | Estructura completa: docker-compose.yml, .env, carpeta nginx/ con nginx.conf y html/index.html, carpeta mysql/init/. | docker-compose.yml, .env, nginx/html/index.html |
| 2 | Externalizar las credenciales de MySQL para que no queden escritas en el compose. | Las cuatro variables MYSQL_* y NGINX_PORT quedaron interpoladas desde .env; se agregó .env al .gitignore con el comentario “Credenciales – nunca subir al repositorio”. | .gitignore, docker-compose.yml líneas 14-17 |
| 3 | Agregar un healthcheck a MySQL para que los demás servicios no arranquen hasta que la base esté lista. | Bloque healthcheck con mysqladmin ping autenticado, interval 10s / timeout 5s / retries 5, y depends_on con condition: service_healthy. | docker-compose.yml líneas 23-27, 45-47 |
| 4 | Agregar un volumen para los logs de Nginx que pueda revisarse desde la máquina host. | Montaje ./nginx/logs:/var/log/nginx y directivas access_log / error_log explícitas en la configuración. | nginx/nginx.conf, nginx/logs/ |
| 5 | Documentar cómo levantar y apagar el ambiente. | README con requisitos, variables de entorno, comandos principales y solución de problemas comunes. | README.md (raíz) |

Iteraciones inferibles: al menos cuatro rondas de refinamiento posteriores al prompt inicial, cada una correspondiente a una de las instrucciones de seguimiento del catálogo de la sección 2.5 del taller. El número exacto de turnos conversacionales no quedó registrado.

## 2.4 Evidencia de funcionamiento

Salida real de la verificación del ambiente de Docker ya integrado:

Estado de los contenedores

docker compose ps NAME IMAGE COMMAND SERVICE STATUS PORTS tallerdae-backend seccion-1-vibe-coding-backend "java -jar app.jar" backend Up 21 seconds 8080/tcp tallerdae-mysql mysql:8.0 "docker-entrypoint.s…" mysql Up 39 minutes (healthy) 0.0.0.0:3306->3306/tcp tallerdae-nginx nginx:alpine "/docker-entrypoint.…" nginx Up 39 minutes 0.0.0.0:8080->80/tcp

MySQL reporta el estado healthy, lo que confirma que el healthcheck está ejecutándose correctamente. También se valida la generación de logs:

MySQL permite la conexión desde clientes de MySql de manera correcta.

## 2.5 Respuestas a las preguntas de reflexión

### 2.5.1 ¿Cuánto tiempo tomó y cuántas iteraciones fueron necesarias?

El tiempo exacto de la Sección 1 empieza el 20 de agosto a las 21:22 y tardo menos de 2 minutos en devolver el desarrollo deseado. El conjunto completo (archivo compose de Docker, configuración de Nginx, archivo de configuración .env y página html estática) se produjo dentro de una misma sesión de trabajo.

Sobre las iteraciones: el prompt inicial no menciona healthcheck ni las credenciales externalizadas, pero el modelo de IA lo implementó sin pedírselo, hubo 2 iteraciones de refinamiento conversacional.

El volumen de logs para Nginx requirió una interacción adicional, con una duración de menos de 1 minuto.

### 2.5.2 ¿Se revisó el archivo línea por línea? ¿Qué riesgo implica esa decisión?

No de manera minuciosa: revisar línea por línea contradice la naturaleza del taller cuyo criterio de aceptación es “levanta y funciona”. Tres cambios fueron necesarios durante la integración de la Sección 3:

El volumen de Nginx apuntaba inicialmente a la carpeta equivocada del frontend, de modo que el servidor seguía entregando la página de bienvenida del vibe coding en lugar de la aplicación real.

El entregable .env.example solicitado por la sección 2.7 del taller (para poder generar el archivo .env) se generó después ya que no era parte de lo solicitado en la sección.

### 2.5.3 ¿Qué cambiaría si este ambiente se promoviera a un staging compartido?

Lo mejor sería cambiar el enfoque de Vibe Coding a SDD para que cuando el resto del equipo trabaje sobre el problema, lo haga con las Mismas directivas técnicas.

En concreto, exigiría especificación previa y revisión:

Gestión de secretos con un gestor real o Docker secrets, en lugar de un archivo .env en disco.

TLS terminado en Nginx con certificados gestionados, en lugar de HTTP plano.

Límites de recursos, política de reinicio revisada, respaldo del volumen y healthcheck en todos los servicios, no solo en la base de datos.

Construcción de imágenes en un pipeline de CI con artefactos versionados, en lugar de compilar en la máquina de quien levanta el ambiente.

### 2.5.4 ¿Qué credenciales quedaron expuestas y cómo se gobernarían?

Ninguna: el archivo .env está declarado en el .gitignore para no ser commiteado.

Lo que sigue siendo débil:

Las credenciales son valores de desarrollo triviales (rootsecret, devpassword). Aceptable en local, pero crea memoria muscular peligrosa si el mismo archivo se copia a otro contexto.

Se define una contraseña de root de MySQL y se inyecta como variable de entorno del contenedor pero la aplicación no necesita root, así que no se cumple el principio de menor privilegio.

No existe .env.example, de modo que la plantilla segura que sí debería estar versionada.

# 3. Sección 2: Spec-Driven Development con Kiro

## 3.1 Objetivo y cambio de modo de trabajo

En esta sección Kiro no se usa en modo vibe coding sino en modo Specs para SDD, donde el propio Kiro obliga a pasar por tres fases con aprobación humana explícita entre cada una:

- requirements.md

- design.md

- tasks.md

Ninguna línea de código se genera antes de que las tres estén aprobadas.

## 3.2 Paso 1 - Especificación funcional

Historias de usuario y reglas de negocio que constituyen el contrato del backend:

| ID | Enunciado |
| --- | --- |
| HU-01 | Como cliente, quiero seleccionar un tipo de calzado y una o más reparaciones para obtener una cotización estimada del costo total. |
| HU-02 | Como cliente, quiero marcar el servicio como urgente para conocer el recargo aplicable y el nuevo tiempo estimado de entrega. |
| HU-03 | Como cliente, quiero consultar los tipos de calzado y reparaciones disponibles antes de generar la cotización. |
| RN-01 | El subtotal es la suma, por cada reparación seleccionada, de (precio base × factor de complejidad del tipo de calzado). |
| RN-02 | Si el servicio es urgente se aplica un recargo del 30 % sobre el subtotal. Total = subtotal + recargo. |
| RN-03 | El tiempo estimado es el máximo de los tiempos de las reparaciones; si es urgente se reduce a la mitad, redondeado hacia arriba, con mínimo de 1 día. |
| RN-04 | Una cotización debe tener al menos una reparación seleccionada; en caso contrario la solicitud se rechaza. |
| RN-05 | Toda cotización generada debe recibir un identificador único y una fecha de creación. |

La especificación funcional de pantallas define además cinco estados de interfaz (UI-E1 “cargando catálogo” a UI-E5 “error”) y cuatro reglas de interacción (UI-01 a UI-04), que son las que se cargaron en el Feature Spec del frontend.

## 3.3 Paso 2 - Especificación técnica

Arquitectura hexagonal objetivo, con dependencias apuntando siempre hacia el dominio:

infrastructure.adapter.in.rest ---> application.port.in ---> domain infrastructure.adapter.out.persistence ---> application.port.out ---> domain application.service (implementa port.in, usa port.out) ---> domain

Se definieron además la tabla de convenciones de nomenclatura (sufijos UseCase, RepositoryPort, Service, Controller, Request/Response, Mapper, Adapter), los cinco patrones de diseño con su punto de aplicación y justificación, el modelo de dominio mínimo, y el contrato OpenAPI como fuente de restricciones para backend y frontend.

## 3.4 Paso 3 - Gate de revisión de la especificación

La checklist del taller exige, entre otras cosas, que cada endpoint tenga un escenario que lo cubra, que todas las reglas de negocio estén reflejadas en criterios de aceptación y que el modelo de dominio no tenga atributos no mencionados en las historias o reglas.

### 3.4.1 Cómo se ejecutó el gate

En lugar de leer la especificación de forma aislada, se convirtió el PDF del taller a texto plano para poder cruzarla automáticamente contra sus cuatro fuentes de verdad: el Anexo B (contrato OpenAPI), las reglas RN-01 a RN-05 y las historias HU-01 a HU-03, el Anexo C (escenarios Gherkin) y la especificación técnica de las secciones 3.4.2 a 3.4.4.

### 3.4.2 Contradicciones que la propia fuente resolvió

Ninguna de estas requirió una decisión de negocio: la respuesta ya estaba en el documento del taller.

| # | Inconsistencia detectada | Fuente que la dirimió | Corrección aplicada |
| --- | --- | --- | --- |
| A1 | ceiling(Subtotal × 1.30, 2 decimales half-up): ceiling y half-up son modos de redondeo mutuamente excluyentes. | RN-02 | Total = Subtotal + redondeo_half_up(Subtotal × 0.30, 2), sin ceiling. |
| A2 | precioBase_i × factorComplejidad_i sugería un factor de complejidad por reparación. | RN-01 (“factor de complejidad del tipo de calzado”, en singular) | factorComplejidad sin subíndice: valor único del calzado elegido. |
| A3 | El mínimo de 1 día se exigía para toda petición, contradiciendo el max(t_i) sin modificación del caso no urgente. | RN-03 | El mínimo queda solo en el criterio urgente; el caso general se garantiza con la invariante de catálogo tiempoEstimadoDias ≥ 1. |
| A4 | No se definía si el 30 % se aplica sobre el subtotal crudo o ya redondeado (diferencia observable de 0.01). | Secuencia RN-01 → RN-02 | Se fija: el subtotal se redondea primero y es la base del recargo. |
| C1 | HTTP 503 “repositorio no disponible” declarado en dos endpoints. | Anexo B (solo declara 200, 201 y 400) | Eliminado. Con un repositorio en memoria en el mismo proceso ese estado no es alcanzable ni provocable: el criterio era inverificable. |
| C3 | El glosario llamaba TipoCalzado a la entidad de dominio. | Secciones 3.4.2, 3.4.4 y Anexo D usan Calzado | Entidad Calzado; tipoCalzadoId queda marcado como campo del DTO, no del dominio. |
| - | El id de la cotización solo se pedía “único”, sin formato. | Anexo D | UUID versión 4 en representación canónica. |
| - | El campo moneda de la respuesta no tenía valor definido. | Anexo B (example: USD) y el ejemplo JUnit | Valor fijo "USD". |

### 3.4.3 Resultado cuantitativo del gate

| Artefacto | Antes del gate | Después del gate | Naturaleza del cambio |
| --- | --- | --- | --- |
| requirements.md | 114 líneas, 6 requisitos | 221 líneas, 7 requisitos, 44 criterios | Reescrito: se agregó el Requirement 7 (catálogo semilla), la trazabilidad por requisito y las notas de alcance. |
| design.md | 691 líneas, 11 propiedades | 1053 líneas, 17 propiedades | Reescrito, con 12 decisiones de diseño documentadas. |
| tasks.md | 527 líneas | 543 líneas | Cinco viñetas de detalle realineadas con las cotas endurecidas. |

Verificaciones automatizadas al cierre del gate:

Las 38 referencias Validates: Requirements X.Y de design.md apuntan a criterios que existen en requirements.md: cero referencias rotas.

Los 6 criterios sin propiedad asociada son estructurales o de valor fijo, no propiedades universales, y están cubiertos por pruebas unitarias y de integración declaradas en la estrategia de pruebas. Es una decisión, no un error del proceso.

Los 7 registros del catálogo semilla cumplen las cotas nuevas (factores de 1.0 a 1.5, precios de 8.00 a 20.00).

Cero residuos de las cotas antiguas en los tres archivos.

## 3.5 Paso 4 - Organización de la especificación en Kiro

Kiro distingue dos tipos de artefacto persistido como Markdown dentro del repositorio. La regla práctica es: si una regla aplica a todo lo que Kiro construya en el proyecto, va en un steering file; si aplica solo a la funcionalidad, va en el Feature Spec.

| Proyecto | Steering files (.kiro/steering/) | Feature Spec (.kiro/specs/) |
| --- | --- | --- |
| Backend | architecture.md, conventions.md y design-patterns.md con las secciones 3.4.1 a 3.4.3 del taller. | cotizador-backend/ - requirements.md, design.md, tasks.md, flujo requirements-first |
| Frontend | frontend-architecture.md, frontend-conventions.md y frontend-design-patterns.md, adaptados al stack sin framework. | cotizador-ui/ - requirements.md, design.md, tasks.md, flujo requirements-first |

Adaptación de la especificación técnica al stack, no copia Los steering files del frontend no replican los del backend. La arquitectura hexagonal, Repository y Strategy existen para proteger reglas de negocio complejas, y este frontend deliberadamente simple no tiene ninguna que proteger: ya viven todas en el backend. En su lugar se definió una separación liviana de tres responsabilidades - qué se ve (index.html/CSS), qué se sabe (state.js) y cómo se habla con el servidor (api.js), coordinadas por app.js - y cuatro patrones ligeros: Module pattern, Adapter, Factory simple y Observer ligero. Copiar la maquinaria del backend habría producido exactamente el problema opuesto al que se busca evitar: sobre-especificación.

## 3.6 Ejecución de las tareas: métricas

Kiro registra en tasks.meta.json el historial de ejecución de cada tarea. Estos son los datos medidos, no estimados:

| Métrica | Backend (cotizador-backend) | Frontend (cotizador-ui) |
| --- | --- | --- |
| Tareas con historial de ejecución | 53 | 53 |
| Invocaciones totales al agente | 126 | 111 |
| Sesiones de chat distintas | 1 | 7 |
| Ventana temporal de ejecución | 20-ago 22:31 → 20-ago 23:55 (1,40 h) | 20-ago 22:14 → 21-ago 21:04 (22,83 h) |
| Tareas de pruebas ejecutadas | No (tareas 16 a 21 pendientes por indicación del taller) | Sí (tareas 8 a 11 completadas) |

La diferencia entre una sesión y siete es informativa: el backend se ejecutó de corrido en una sola sesión concentrada, mientras que el frontend se retomó en siete sesiones distintas a lo largo de casi un día (debido tener que crear varias cunetas para tener los créditos suficientes, así como la revisión humana obligatoria del paso a paso). La especificación es precisamente lo que permitió retomarlo seis veces sin perder el hilo - en la Sección 1, donde el contexto vivía solo en la conversación, eso no habría sido posible.

Las tareas 16 a 21 del backend (pruebas unitarias, de propiedades y de integración) quedaron sin ejecutar debido a que estaba fuera de lo solicitado en el taller de no ejecutar las tareas de pruebas para no agotar los créditos de Kiro.

## 3.7 Verificación del código generado contra la especificación

### 3.7.1 Regla de dependencias hexagonal

Se comprobó mecánicamente sobre el código fuente, no por inspección visual:

Verificación de la regla de dependencia

[1] ¿domain importa application o infrastructure? -> NINGUNO OK [2] ¿application importa infrastructure? -> NINGUNO OK [3] ¿domain importa org.springframework? -> NINGUNO OK [4] application importa de Spring únicamente: application/service/ConsultarCatalogoService.java : org.springframework.stereotype.Service application/service/GenerarCotizacionService.java : org.springframework.stereotype.Service

El dominio está completamente limpio de framework e infraestructura, que es la condición dura de la arquitectura hexagonal. La capa de aplicación importa únicamente la anotación @Service de Spring para el registro de beans; es una concesión habitual y acotada, aunque un purista la sustituiría por configuración explícita en la capa de infraestructura.

### 3.7.2 Convenciones de nomenclatura

Las 36 clases generadas respetan la tabla de convenciones sin excepción:

| Elemento (tabla 3.4.2) | Convención | Clases efectivamente generadas |
| --- | --- | --- |
| Paquete raíz | minúsculas, dominio invertido | com.tallerdae.cotizador |
| Entidad / Value Object | PascalCase, sin sufijo técnico | Calzado, TipoReparacion, Cotizacion, Dinero, NivelUrgencia |
| Puerto de entrada | sufijo UseCase | GenerarCotizacionUseCase, ConsultarCatalogoUseCase |
| Puerto de salida | sufijo RepositoryPort | CotizacionRepositoryPort, CalzadoRepositoryPort, ReparacionRepositoryPort |
| Implementación de caso de uso | sufijo Service | GenerarCotizacionService, ConsultarCatalogoService |
| Adaptador REST | sufijo Controller | CotizacionController, CatalogoController |
| Adaptador de persistencia | sufijo (InMemory¦Jpa)Adapter | InMemoryCotizacionRepositoryAdapter y sus dos pares |
| DTO de request/response | sufijo Request / Response | CotizacionRequest, CotizacionResponse, CalzadoResponse, TipoReparacionResponse |
| Mapper dominio ⇄ DTO | sufijo Mapper | CotizacionMapper, CatalogoMapper |
| Constante | MAYÚSCULAS_CON_GUION_BAJO | RECARGO_URGENCIA_PORCENTAJE |

### 3.7.3 Patrones de diseño aplicados

| Patrón | Punto de aplicación real en el código | Verificado |
| --- | --- | --- |
| Strategy | UrgencyPricingStrategy con dos implementaciones (NormalPricingStrategy y RecargoUrgentePricingStrategy), seleccionadas por un Map<NivelUrgencia, UrgencyPricingStrategy> inyectado. | Pasa |
| Factory Method | Cotizacion.crear(...) con constructor privado; valida RN-04 y asigna id y fecha de creación (RN-05), de modo que no puede existir una Cotizacion en estado inválido. | Pasa |
| Repository | Los tres puertos de salida, con adaptadores InMemory* que los implementan. | Pasa |
| DTO + Mapper | CotizacionRequest/Response y CalzadoResponse/TipoReparacionResponse, traducidos por CotizacionMapper y CatalogoMapper. | Pasa |
| Inyección de dependencias | Servicios de aplicación construidos por constructor con sus puertos de salida, el mapa de estrategias y un Clock inyectable. | Pasa |

### 3.7.4 Contrato OpenAPI

El archivo openapi.yaml se generó y está presente en el backend y en el frontend. Expone exactamente los tres endpoints del Anexo B con los códigos 200, 201 y 400, sin ninguno adicional, y documenta los esquemas ProblemDetails resultantes de la decisión B2.

## 3.8 Autoevaluación frente a la rúbrica 3.9

| Criterio | Nivel alcanzado | Justificación con evidencia |
| --- | --- | --- |
| Completitud de la especificación | Sobresaliente | 7 requisitos con 44 criterios en notación EARS, tabla de trazabilidad que mapea HU-01 a HU-03, RN-01 a RN-05 y los anexos B y C contra criterios concretos, y una sección explícita de “notas de alcance” que declara qué queda fuera para evitar sobre-especificación por inferencia. |
| Uso del flujo de Specs de Kiro | Sobresaliente | Ambos proyectos usan el flujo requirements-first. Cada fase se revisó activamente: se documentan 8 contradicciones corregidas, 3 vacíos bloqueantes cubiertos, 3 decisiones escaladas a criterio humano y 3 inconsistencias internas del diseño, todas resueltas antes de aprobar. |
| Arquitectura hexagonal | Sobresaliente | Separación estricta verificada mecánicamente: cero dependencias invertidas y dominio libre de framework. La reubicación de UrgencyPricingStrategy al dominio refuerza la regla en lugar de relajarla. |
| Convenciones y patrones | Sobresaliente | Las 36 clases respetan la tabla de convenciones y los cinco patrones están aplicados en el punto acordado, no como adorno. |

# 4. Sección 3: Despliegue integrado y pruebas end-to-end

## 4.1 Objetivo y justificación del enfoque

Integrar todo el sistema: tomar el ambiente Docker de la Sección 1 y extenderlo, otra vez con Kiro en modo conversacional, para alojar el backend y el frontend construidos con spec-driven development, de modo que todo corra integrado detrás de un único punto de entrada.

Esta sección se realiza con vibe coding, ya que conectar las piezas que ya existen en una infraestructura de desarrollo se puede realizar con bajo riesgo y es reversible, tampoco introduce ninguna regla de negocio que se pueda contradecir con reglas anteriores.

Las reglas de negocio y de interfaz ya fueron realizadas con SDD en la Sección 2 y aquí solo se integran piezas ya validadas.

## 4.2 Arquitectura del despliegue integrado

| Servicio | Origen | Rol en el despliegue integrado |
| --- | --- | --- |
| mysql | Sección 1 (sin cambios) | Base de datos relacional, disponible para el bonus de persistencia. Sigue publicando 3306 al host. |
| backend | Nuevo - empaqueta seccion-2-spec-driven-back/ | Expone la API en el puerto 8080 únicamente dentro de la red de Docker. Sin publicación al host. |
| nginx | Sección 1 (reconfigurado) | Sirve cotizador-frontend/ como contenido estático y hace de proxy inverso hacia /api/ en el backend. |

Topología de red del ambiente integrado

## 4.3 Artefactos producidos

Dockerfile multistage en el proyecto backend: etapa de compilación con maven:3.9.6-eclipse-temurin-17 y etapa de ejecución sobre eclipse-temurin:17-jre-alpine. Copia el pom.xml antes que el código fuente para aprovechar la caché de capas, y crea un usuario no-root (appuser) antes del ENTRYPOINT.

Servicio backend en el compose con build por contexto relativo, sin clave ports (de modo que el puerto 8080 permanece interno) y depends_on con condition: service_healthy sobre MySQL.

nginx.conf reconfigurado con un bloque upstream backend, un location /api/ que hace proxy_pass propagando Host, X-Real-IP, X-Forwarded-For y X-Forwarded-Proto, y un location / con try_files para el contenido estático.

## 4.4 Ajustes de integración realizados

Tres correcciones fueron necesarias para que el sistema funcionara integrado. Las tres están documentadas en el README del proyecto:

| # | Archivo | Cambio | Motivo |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | docker-compose.yml | Volumen de Nginx corregido de ../seccion-2-spec-driven-front a ../seccion-2-spec-driven-front/cotizador-frontend | El frontend se reorganizó en una subcarpeta; Nginx servía el index.html antiguo del vibe coding. |
| 2 | nginx/nginx.conf | Añadido el tipo MIME application/javascript para la extensión .mjs | Soporte explícito para módulos ES con esa extensión. |
| 3 | cotizador-frontend/js/api.js | URL base cambiada de http://localhost:8080/api a /api (ruta relativa) | El backend no expone el 8080 al host; la URL absoluta provocaba connection refused en el navegador. |

## 4.5 Evidencia del despliegue

Verificación de que el backend no es alcanzable desde el host y de que el único punto de entrada es Nginx:

Aislamiento del puerto del backend

$ docker compose ps --format '{{.Service}}\t{{.Publishers}}' backend [{ 8080 0 tcp}] mysql [{0.0.0.0 3306 3306 tcp} {:: 3306 3306 tcp}] nginx [{0.0.0.0 80 8080 tcp} {:: 80 8080 tcp}]

El servicio backend aparece con puerto de host 0, es decir sin binding: el contenedor expone 8080 dentro de la red de Docker pero no está mapeado a ninguna interfaz de la máquina. El 100 % del tráfico hacia la API pasa obligatoriamente por el proxy de Nginx.

Respuesta real de los tres endpoints a través del proxy:

Catálogos servidos a través de Nginx

$ curl -s http://localhost:8080/api/tipos-calzado [{"id":"2","nombre":"Bota de cuero","factorComplejidad":1.5}, {"id":"3","nombre":"Zapatilla deportiva","factorComplejidad":1.0}, {"id":"1","nombre":"Zapato formal","factorComplejidad":1.2}] $ curl -s http://localhost:8080/api/tipos-reparacion [{"id":"2","nombre":"Cambio de suela","precioBase":20.00,"tiempoEstimadoDias":4}, {"id":"1","nombre":"Cambio de tacón","precioBase":12.00,"tiempoEstimadoDias":2}, {"id":"3","nombre":"Cosido de costura","precioBase":8.00,"tiempoEstimadoDias":1}, {"id":"4","nombre":"Limpieza y tinturado","precioBase":10.00,"tiempoEstimadoDias":3}]

## 4.6 Pruebas integrales

### 4.6.1 Guion de pruebas manuales desde el navegador

Los siete escenarios se ejecutaron sobre el sistema integrado corriendo en http://localhost:8080, con la aplicación real en el navegador y confirmando en cada caso que las peticiones salen hacia /api/... a través de Nginx. Resultados reales:

| # | Escenario | Resultado esperado | Resultado obtenido | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cotización simple sin urgencia (Zapato formal + Cambio de tacón) | Total 14.40 · 2 días | Subtotal USD 14.40 · Recargo USD 0.00 · Total USD 14.40 · 2 días | Pasa |
| 2 | Cotización urgente con recargo (Bota de cuero + Cambio de suela) | Subtotal 30.00 · Total 39.00 · 2 días | Subtotal USD 30.00 · Recargo USD 9.00 · Total USD 39.00 · 2 días | Pasa |
| 3 | Cotización con múltiples reparaciones (Zapatilla + Cosido + Limpieza) | Total 18.00 · 3 días | Subtotal USD 18.00 · Total USD 18.00 · 3 días | Pasa |
| 4 | Botón deshabilitado sin selección completa | El botón “Cotizar” aparece deshabilitado hasta marcar calzado y al menos una reparación | Deshabilitado al cargar; se habilita en el instante en que hay calzado + 1 reparación | Pasa |
| 5 | Mostrar resultado tras cotizar exitosamente | El panel aparece con subtotal, total y tiempo estimado | El panel se muestra con el desglose completo devuelto por la API | Pasa |
| 6 | Ocultar el resultado anterior al cambiar la selección | Al cambiar el tipo de calzado el panel desaparece | Panel visible antes del cambio = sí; después del cambio = oculto, en el mismo ciclo de evento | Pasa |
| 7 | Mostrar error cuando el servidor rechaza la solicitud | Se muestra el mensaje de la API sin perder la selección | Mensaje mostrado: “Se requiere seleccionar al menos una reparación” (campo detail del ProblemDetails, textual); selección de calzado y reparación intactas | Pasa |

### 4.6.2 Suite automatizada del frontend

Se ejecutó la suite completa de pruebas del frontend (Vitest + jsdom + fast-check). Resultado real:

Suite de pruebas del frontend

$ npx vitest --run --testTimeout=120000 Test Files 2 failed ¦ 8 passed (10) Tests 2 failed ¦ 66 passed (68) FAIL tests/api.test.js > generarCotizacion - serialización del body AssertionError: expected '/api/cotizaciones' to be 'http://localhost:8080/api/cotizaciones' FAIL tests/smoke.test.js > S-02: la carga inicial hace exactamente 2 peticiones GET AssertionError: expected [ '/api/tipos-calzado', '/api/tipos-reparacion' ] to deeply equal [ 'http://localhost:8080/api/tipos-calzado', ... ]

Las 66 de 68 pruebas pasan. Los dos fallos tienen una única causa raíz, y no es un defecto de comportamiento del sistema: es el spec drift introducido por el ajuste de integración número 3. Las pruebas siguen afirmando la URL absoluta que la especificación del frontend declaraba, mientras que api.js fue cambiado a ruta relativa durante la Sección 3 sin actualizar la especificación ni las pruebas.

## 4.7 Capturas del sistema funcionando

Figura 1. Escenario 1 servido end-to-end a través de http://localhost:8080.

Figura 2. Escenario 2: Bota de cuero con Cambio de suela y servicio urgente marcado. Subtotal USD 30.00, recargo USD 9.00 (el 30 % de RN-02), total USD 39.00 y tiempo reducido de 4 a 2 días por RN-03. El desglose lo calcula íntegramente el backend; el frontend solo lo muestra.

Figura 3. Log de funcionamieno de Nginx

Figura 4. Log de funcionamiento de BackEnd en SpringBoot

## 4.8 Respuestas a las preguntas de reflexión

### 4.8.1 ¿Cuántas iteraciones y qué fue lo primero que falló?

EL ambiente levantaba sin errores, los tres contenedores reportaban estar arriba y, sin embargo, el navegador seguía mostrando la página de bienvenida de la Sección 1. La causa era que el volumen de Nginx apuntaba a la carpeta padre del frontend en lugar de a cotizador-frontend/, de modo que el servidor entregaba el index.html antiguo que casualmente vivía ahí.

El segundo fallo fue el tipo MIME faltante para .mjs, y el tercero la URL absoluta en api.js, que producía connection refused en el navegador porque el puerto 8080 del backend no está publicado. Los tres comparten un rasgo: ningún log de contenedor los reporta como error. Solo aparecen al abrir el navegador y mirar la pestaña Network, que es exactamente lo que el taller plantea realizar.

### 4.8.2 ¿Hubo tentación de ajustar código de la Sección 2? ¿Cómo se resolvió?

Sí, a veces es necesario sin volver a iterar en la sección correspondiente: El tercer ajuste modificó directamente js/api.js, que es un artefacto generado bajo especificación en la Sección 2, sin volver a pasar por su Feature Spec.

El caso está contemplado en el documento del taller que si contempla ese ajuste en su banco de prompts sugeridos, y que el cambio es de configuración y no de lógica: (no toca reglas de negocio ni de interfaz) pero el efecto es medible: dos pruebas del frontend fallan hoy porque la especificación y las pruebas siguen afirmando la URL absoluta que el código ya no usa.

El procedimiento correcto podría haber sido: identificar que la URL base es una decisión de configuración que la especificación fijó indebidamente como valor literal; volver al requirements.md del frontend y reformular ese punto; propagar el cambio a design.md y a las pruebas y finalmente ajustar el código.

### 4.8.3 ¿Cambió la forma de iterar respecto de la Sección 1?

Cambió sustancialmente, y el motivo es que cambió la naturaleza de los errores. En la Sección 1, partiendo de una carpeta vacía, el margen era total y los errores eran de omisión: faltaba un healthcheck en Nginx y talvez faltaba un volumen.

En la Sección 3 no había muchas decisiones de diseño ya que las tres piezas ya existían y no debían modificarse su lógica interna, así que los errores fueron de acoplamiento: una ruta de volumen mal apuntada, un tipo MIME ausente, una URL con el origen equivocado.

En consecuencia, el ciclo de trabajo se invirtió: en la Sección 1 el ciclo era pedir → observar; en la Sección 3 pasó a ser verificar → localizar → pedir un ajuste puntual a la herramienta de IA. (Kiro siguió siendo útil para corregir y no para generar más código).

### 4.8.4 ¿Qué seguiría siendo válido en un ambiente compartido y qué habría que revisar?

Seguiría siendo válido:

El Dockerfile multistage con imagen de ejecución mínima y usuario no-root: es una buena práctica en ambientes de producción.

La decisión de no publicar el puerto del backend y dejar a Nginx como único punto de entrada: es la topología correcta y se verificó que se cumple.

El healthcheck de MySQL, que elimina toda una clase de fallos de arranque por carrera.

El uso de rutas relativas en el frontend, que hace la aplicación independiente del origen donde se despliegue.

Habría que revisarlo con más estructura:

El backend no tiene healthcheck. Nginx depende de él con un depends_on simple, que solo garantiza que el contenedor arrancó, no que la aplicación esté lista para atender: la ventana de 502 sigue abierta.

El compose inyecta SPRING_DATASOURCE_URL, SPRING_DATASOURCE_USERNAME y SPRING_DATASOURCE_PASSWORD al backend, pero el proyecto no declara ninguna dependencia de JPA ni de driver JDBC: el repositorio sigue siendo en memoria.

La construcción de la imagen ocurre en la máquina de quien levanta el ambiente. En un entorno compartido debe producirse en CI, publicarse en un registro y referenciarse por digest.

MySQL sigue publicando 3306 en todas las interfaces y sus credenciales viven en un archivo .env en disco.

La suite de pruebas del frontend está en rojo. Ningún ambiente compartido debería recibir un artefacto cuya suite no pasa, aunque se sepa que la causa es benigna.

## 4.9 Autoevaluación frente a la rúbrica 4.10

| Criterio | Nivel alcanzado | Justificación con evidencia |
| --- | --- | --- |
| Integración de servicios | Sobresaliente | Los tres servicios levantan con un solo docker compose up -d --build, verificado en esta misma sesión. |
| Enrutamiento y exposición | Sobresaliente | Comprobado que el servicio backend no tiene binding de host: el 100 % del tráfico de API pasa por el proxy de Nginx. |
| Cobertura de pruebas manuales | Sobresaliente | Los siete escenarios del guion 4.6.1 se ejecutaron sobre el sistema real y quedaron registrados con su resultado obtenido, no solo con un “pasa”. |
| Reflexión crítica | Sobresaliente | Se identifica y se declara abiertamente el cruce del límite de la Sección 2, con su consecuencia medida (2 pruebas en rojo) y el procedimiento correcto que debió seguirse. |

# 5. Cierre: comparación de la experiencia

## 5.1 Tabla de reflexión comparativa

| Dimensión | Sección 1: Vibe Coding | Sección 2: Spec-Driven Development |
| --- | --- | --- |
| Tiempo total invertido | Tiempo medido en minutos, la mayoría del tiempo se usó en verificar el levantamiento del ambiente. | Medido sobre el historial de Kiro: 1,40 h de ejecución continua para el backend; 22,83 h de ventana total para el frontend, repartidas en 7 sesiones. A eso se suma el tiempo de redacción y revisión de la especificación, que es donde está el grueso del costo. |
| Nº de iteraciones con la IA | Solo el prompt principal más 2 iteraciones. | Medido: 126 invocaciones de tarea en el backend y 111 en el frontend, sobre 53 tareas cada uno. |
| ¿Se revisó todo el código generado? | No a profundidad, revisión breve de archivo compose | Sí. Las tareas se ejecutaron una por una con aprobación previa, y cada archivo se contrastó contra la tabla de convenciones y la capa que le correspondía. |
| Nivel de confianza en el resultado (1-5) | 2 de 5. | 4 de 5. |
| Fundamento de esa confianza | Tres defectos reales sobrevivieron sin ser detectados hasta la Sección 3, y un entregable exigido (.env.example) nunca se produjo. El ambiente funcionaba. | La regla de dependencias se verificó mecánicamente, las convenciones se cumplen en las 36 clases y los tres escenarios del Anexo C producen los valores exactos esperados. No es 5 de 5 porque las tareas de pruebas del backend quedaron sin ejecutar y porque el spec drift de la Sección 3 dejó dos pruebas en rojo. |
| ¿Se puede explicar cada decisión de diseño? | Parcialmente. El ambiente era muy general orientado a la tecnología y no tanto a la plicación final. | Sí. El design.md documenta 12 decisiones de diseño con su justificación, y cada clase referencia en su Javadoc los criterios de requisito que implementa. |
| ¿Podría otra persona retomar el trabajo? | Solo con el README y leyendo los archivos. | Sí. La carpeta .kiro/ transporta requisitos, diseño y tareas con su estado de ejecución. La prueba empírica es que el frontend se retomó en 7 sesiones distintas a lo largo de casi un día sin perder el hilo. |

## 5.2 Discusión final

### 5.2.1 ¿En qué momento la especificación “frenó”? ¿Ese freno era justificado?

El freno más notorio fue el gate del Paso 3, y en particular el cruce de la especificación contra las cuatro fuentes de verdad del taller. Producir el requirements.md corregido tomó considerablemente más tiempo que toda la Sección 1.

El freno estaba justificado, y hay un caso que lo demuestra sin lugar a discusión: el vacío B1. Ningún requisito exigía datos semilla en el catálogo. Con un repositorio en memoria, el estado por defecto es catálogo vacío, de modo que el checklist de cierre del propio taller. Sin el gate, Kiro habría generado un backend técnicamente correcto a nivel de arquitectura y convenciones, que habría arrancado sin errores, y que habría devuelto listas vacías en los dos endpoints de catálogo. El defecto se habría descubierto recién en la Sección 3, con el navegador abierto y un desplegable sin opciones, y para el diagnóstico habría llevado a revisar todos los pasos anteriores y al final la especificación.

### 5.2.2 ¿Qué artefactos se agradecerían al mantener esto tres años con equipo rotativo?

- requirements.md con trazabilidad. Es el único artefacto que responde: ¿por qué el sistema hace esto? en lugar de ¿qué hace?. Cuando dentro de varios años alguien pregunte por qué el subtotal se redondea antes de aplicar el recargo, la respuesta está en el criterio 4.2 y en la decisión A4, no en el código directo.

- El contrato OpenAPI. Es la frontera entre los dos equipos que probablemente existirán. Mientras el contrato no cambie, backend y frontend pueden evolucionar por separado.

- Las notas de alcance de requirements.md. La sección que declara qué queda deliberadamente fuera (sin 503, sin consulta de cotizaciones, sin paginación) es lo que impide que alguien agregue lo que obviamente falta y rompa un invariante que se decidió de forma consciente.

- Las 17 propiedades de corrección del design.md. Expresan el comportamiento como invariantes universales y no como ejemplos, lo que permite regenerar las pruebas si se cambia de framework o de lenguaje.

- Los steering files. Son lo que hace que la clase número 37, escrita por alguien que se incorpore el año que viene, se llame igual y viva en la misma capa que las 36 primeras.

### 5.2.3 Una tarea propia que debería tratarse como vibe coding y otra como spec-driven

Apta para vibe coding: preparar un entorno de pruebas de desarrollo o QA levantar una versión que se necesita probar con datos de ejemplo, reproducir errores o pruebas de carga. Cumple los tres criterios de la matriz: bajo riesgo, porque nada de lo que se cree sobrevive a la sesión; reversible en segundos; y sin reglas de negocio nuevas que proteger, porque solo se está observando comportamiento existente. Escribir una especificación para eso sería tiempo innecesariamente invertido.

Apta para spec-driven development: cualquier cambio en un cálculo con consecuencias monetarias o de negocio (regla de tarifas, un cálculo de impuestos, una política de descuentos, etc.). Los criterios tomados en cuenta: el riesgo es alto y asimétrico, porque algunos errores graves (por ejemplo, un error de redondeo o cálculo) puede ser silencioso; no es reversible, porque los valores ya cobrados no se pueden modificar y generalmente genera reclamos; y es exactamente una regla de negocio nueva que hay que proteger. El taller ofrece el ejemplo ideal: la contradicción A1 (redondeo y truncamiento de valores declarados a la vez) y la A4 (redondear antes o después de aplicar el porcentaje) producen ambas diferencias de un centavo. Un centavo no rompe ninguna prueba de humo, pero multiplicado por el volumen de un año es una discrepancia contable que puede causar incumplimientos y reclamos.

### 5.2.4 ¿El punto de integración merece más o menos estructura que las piezas que conecta?

Menos estructura, pero con una frontera explícita e infranqueable. Y este taller produjo la evidencia de ambas mitades de esa afirmación.

Menos estructura, porque la integración no introduce reglas de negocio: decide rutas de volumen, tipos MIME y nombres de host. Someterla a un ciclo de requirements/design/tasks habría sido sobre-especificar plomería, y el propio taller lo dice. La evidencia lo respalda: las tres correcciones que hicieron falta se diagnosticaron y resolvieron en minutos con curl y la pestaña Network, y ninguna especificación previa las habría anticipado, porque las tres dependían de detalles que solo se conocen al conectar las piezas.

Pero con frontera explícita, porque el punto de integración es justamente donde es más fácil y tentador erosionar la disciplina de lo que conecta. Y aquí ocurrió: el tercer ajuste modificó un archivo gobernado por especificación y hoy hay dos pruebas en rojo por eso. El cambio en sí era correcto (la ruta relativa es mejor que la absoluta); lo incorrecto fue el canal por el que entró.

# 6. Conclusiones

- Los dos paradigmas no compiten: se aplican a problemas distintos donde los más importante es acertar donde aplicar cada uno de ellos. El ambiente Docker de la Sección 1 se resolvió bien con vibe coding porque su cumple los criterios de aceptación: levanta y funciona. Las secciones desarrolladas con SDD tenían reglas tanto del stack tecnológico como de funcionamiento de reglas de negocio que debían cumplirse de forma estricta porque el desarrollo basado en especificaciones en ideal.

- El gate de revisión aportó más valor que la generación de código. Kiro produjo 36 clases correctas en arquitectura, nomenclatura y patrones. Lo que Kiro no podía hacer era detectar que la especificación de la que partía contenía ocho contradicciones y tres vacíos, uno de los cuales (la ausencia de datos semilla) hacía literalmente inalcanzable el checklist de cierre del propio taller. Ese trabajo fue íntegramente humano y es el que decidió si el ejercicio podía darse por cerrado.

- Un gate de revisión por lectura no funciona; tiene que ser un cruce contra la fuente. La mayoría de las inconsistencias detectadas son invisibles al leer la especificación de forma aislada, porque cada item de la especificación parece correcto. Solo emergen al confrontarla criterio por criterio con el documento origen. Conviene además que ese cruce sea mecánico: el caso del spec drift lo prueba (un detalle numérico en cinco viñetas dentro de un documento de 528 líneas correctas) y ninguna lectura atenta lo habría encontrado.

- La propagación entre artefactos de especificación no es automática, y su deriva es parcial. Cambiar requirements.md no actualiza design.md; cambiar design.md no actualiza tasks.md. Lo peligroso no es que la propagación falle por completo (se ve claramente como error del fuljo) sino que funcione al 95 %, como ocurrió en el ejercicio. El 5 % restante se implementa en silencio y falla tres artefactos más abajo, lejos del síntoma.

- La trazabilidad es lo que hace retomable el trabajo, y hay evidencia en este proyecto. El frontend se ejecutó en siete sesiones de chat distintas repartidas a lo largo de casi un día, sin perder coherencia, porque el contexto no vivía en la conversación sino en archivos versionados. En la Sección 1, donde el contexto vivía solo en el chat, ni siquiera es posible reconstruir cuántas iteraciones hicieron falta.

- El resultado final funciona y está verificado. Los tres servicios levantan con un solo comando; el backend no es alcanzable desde el host; los tres escenarios de negocio del Anexo C producen los valores exactos esperados tanto por API como en el navegador; los siete casos del guion de pruebas manuales pasan; y 66 de 68 pruebas automatizadas del frontend son correctas, con los dos fallos restantes diagnosticados, explicados y con corrección propuesta.